**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2020/10/10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 14 | 项目名称 | PC Logo |
| 迭代名称 | 细化阶段第一次迭代 | 实际起止日期 | 2020/9/7-2020/10/10 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **任务** | **进度** | **质量** | | 编写和修改架构文档 | 完成 | 好 | | 构建和修改界面原型 | 完成 | 好 | | 写前端 | 基本完成 | 好 | | 学习实现后端需要的技术（Qt网络，语音识别api……） | 进行中 | 一般 | | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  问题：所给UI界面与需求不符  变更：UI界面变更  返工：视情况前端界面可能进行返工 | | | |
| 经验和教训：  Git使用：push之前rebase  代码规范：先定规范再写代码  持续集成：进行持续集成可以早期发现集成问题 | | | |