**迭代评估报告（简化版）**

评估日期：2020/11/17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 14 | 项目名称 | PCLogo |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 实际起止日期 | 2020/10/10-2020/11/17 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **任务** | **进度** | **质量** | | 编写核心功能模块 | 完成 | 好 | | 学习Qt网络编程 | 完成 | 有改进空间 | | 实现语音识别的接口调用 | 完成 | 好 | | 架构设计 | 完成 | 好 | | 美化UI界面 | 完成 | 基本完成 | | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  问题：Qt网络编程较难测试，Qt双人联机较复杂；网页端界面仍然比较简陋  变更：小海龟控制移动核心算法逻辑结构发生改变  返工：核心算法类名定义和类与类之间逻辑进行修改 | | | |
| 经验和教训：  架构设计要尽早进行  小组内应加强沟通交流，尤其是多端开发时，要尽量保证进度同步 | | | |